UMOWA NR … /11

zawarta w Starej Błotnicy w dniu ………….. 2011 r.  pomiędzy:

Gminą Stara Błotnica,    26-806 Stara Błotnica

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną  przez  :

Wójta Gminy –  Marcina Kozdracha

z jednej  strony, a

…………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………

posiadającym:  Regon:   …………….                     NIP: ………………….

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą z drugiej strony, o następującej treści :

( 1

W oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego z dnia  …….. 2011 r. Zamawiający powierza,

a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na:

„Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego w Starej Błotnicy”.

( 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem umowy zgodnie z  przedmiarem robót (załącznik nr 1 do niniejszej umowy), oraz innymi warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

( 3

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 40 dni od daty

podpisania umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że

warunki robót są mu znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną

odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących budynków, instalacji,

urządzeń itp.

( 4

Strony ustalają jako formę odbioru - odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy dokonany będzie po przedłożeniu przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, prób – przewidzianych w dokumentacji, specyfikacji technicznej oraz obowiązujących normach i przepisach.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

( 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.Przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu podpisania umowy.

2.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w sposób gwarantujący ciągłość

realizacji  inwestycji.

(6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1/ - wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem robót zawartym w przedmiarze robót,

2/ - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Budowlanego i zasadami wiedzy technicznej,

3/ - terminowe wywiązanie się z udzielonego mu zamówienia,

4/ - zabezpieczenie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych materiałów i sprzętu do

wykonania   zamówienia,

5/ - odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w trakcie realizacji powierzonych

robót, określonych w specyfikacji,

6/ - uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia, oraz usunięcie na

własny koszt wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji.

( 7

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie ryczałtowej ceny zawartej w ofercie Wykonawcy na kwotę brutto :………………………  zł.

Słownie: …………………………………………………………………….

netto  ………………………..        VAT  ………………………………….

§ 8

1.Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się w wysokości 3  %

wartości przedmiotu umowy.

2.Zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości   ..................... zł. zostanie wniesione

w dacie zawarcia umowy   na  konto Zamawiającego

nr  94 9115 0002 0050 0500 0215 0003  Bank   Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu

o/Błotnica.

3.Zamawiający zwraca  zabezpieczenie  w terminie 30 dni od dnia należytego  wykonania

Zamówienia.

( 9

Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego: …………………..

nr uprawnień : ……………………………………………………….

( 10

Wykonawca ustanawia kierownika budowy przedmiotowego zadania:

nr uprawnień:  …………………………………………………………

( 11

1.Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie przedłożonej przez

Wykonawcę  prawidłowej faktury końcowej. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół

odbioru końcowego robót i uznanie, że roboty zostały wykonane należycie.

2.Rozliczenie faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego.

3.Strony ustalają, że kwotę wynagrodzenia określonego w (7 Zamawiający przekaże na

rachunek  bankowy wskazany przez Wykonawcę.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypłaty wynagrodzenia określonego w §7 potrąconego

o wysokość kary umownej naliczonej zgodnie z §12 umowy.

( 12

Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy

na zasadach kar umownych.

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2,0% wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki.

b/ za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i   rękojmi w wysokości  2,0% wynagrodzenia umownego za wykonany  przedmiot umowy za  każdy  dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys.10% wynagrodzenia   umownego.

2.Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10%

wynagrodzenia    umownego.

b/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 2,0 % wynagrodzenia umownego za   każdy dzień zwłoki.

3.  Jeżeli kary umowne określone w ust. 1 nie pokrywają wysokości poniesionej przez

Zamawiającego szkody, a także w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu  umowy w przypadkach innych niż określone w ust. 1 Zamawiający może dochodzić  odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

( 13

1/ Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy  36 miesięcy - od daty   odbioru końcowego i uznania robót za wykonane należycie.

2/ W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad niezwłocznie, lecz  nie  później niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.

3/ Strony umowy ustalają, że okres rękojmi jest równoważny okresowi gwarancji.

( 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i  przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15

Sprawy  wynikłe z realizacji przedmiotu umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

( 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :		           			      WYKONAWCA :

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA  GMINY

nr

nr