„PROJEKT”

UMOWA NR  …./07

zawarta w Starej Błotnicy w dniu ………….. 2007 r.  pomiędzy:

Gminą Stara Błotnica,    26-806 Stara Błotnica

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną  przez  :

Wójta Gminy – Stanisława Białkowskiego

z jednej  strony, a

…………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………

posiadającym:  Regon:   …………….                     NIP: ………………….

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą z drugiej strony, o następującej treści :

( 1.

W oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego z dnia  …….. 2007 r. Zamawiający powierza,

a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na:

Budowie boiska i urządzeń sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Starym Goździe

( 2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem umowy zgodnie                        z  kosztorysem ofertowym(załącznik nr 1 do umowy), oraz innymi warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

( 3.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania zadania i nie będzie wnosił o zmianę wynagrodzenia z tytułu robót wykonanych a nie ujętych w złożonej ofercie.

( 4.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 60 dni od daty podpisania umowy.

( 5.

Strony ustalają jako formę odbioru - odbiór końcowy robót.

( 6.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.Przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu podpisania umowy.

2.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w sposób gwarantujący ciągłość realizacji

inwestycji.

(7.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1/ - wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem robót zawartym w kosztorysie ofertowym,

2/ - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego

i zasadami wiedzy technicznej,

3/ - terminowe wywiązanie się z udzielonego mu zamówienia,

4/ - zabezpieczenie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych materiałów i sprzętu do

wykonania   zamówienia,

5/ - odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w trakcie realizacji powierzonych   robót,

określonych w specyfikacji,

6/ - uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia, oraz usunięcie na

własny koszt wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji.

( 8.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie ryczałtowej ceny zawartej w ofercie Wykonawcy na kwotę brutto :………………………  zł.

Słownie: …………………………………………………………………….

( 9.

Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego: …………………..

nr uprawnień : ……………………………………….

( 10.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy przedmiotowego zadania:

Uprawnień:

( 11.

1.Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie przedłożonej przez

Wykonawcę    prawidłowej faktury końcowej.

2.Rozliczenie faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

3.Strony ustalają, że kwotę wynagrodzenia określonego w (9 Zamawiający przekaże na

rachunek  bankowy wskazany przez Wykonawcę.

( 12.

Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy

na zasadach kar umownych.

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego

za każdy dzień zwłoki.

b/ za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i

rękojmi w wysokości  0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany  przedmiot umowy za

każdy  dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys.10% wynagrodzenia

umownego.

2.Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10%

wynagrodzenia    umownego.

b/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za

każdy dzień zwłoki.

( 13.

1/ Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy  36 miesięcy - od daty

odbioru końcowego i uznania robót za wykonane należycie.

2/ W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad niezwłocznie, lecz

nie  później niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.

3/ Strony umowy ustalają, że okres rękojmi jest równoważny okresowi gwarancji.

( 14.

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności  zmiana umowy oraz wprowadzenie do niej

takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich

uwzględnieniu  należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie

w rezultacie z okoliczności, których  nie   można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

( 15.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i  przepisy kodeksu cywilnego.

§ 16.

Sprawy  wynikłe z realizacji przedmiotu umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

( 17.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :		           			      WYKONAWCA :

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA  GMINY