Projekt umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ

#### UMOWA NR : ……………………………..

Zawarta w dniu …………….. w  Starej Błotnicy

pomiędzy:

Gminą Stara Błotnica

Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica

REGON 670-224-019, NIP 798-14-58-221,

# reprezentowaną przez: Wójta Gminy Marcina Kozdracha

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Lubeckiej - Zgiep

zwaną dalej Zamawiającym,

a

Firmą …………………………………………………………….

REGON …….., NIP ……..,

# Reprezentowanym/ą  przez:

1. …………………………………..,

Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

W oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego z dnia  …….. 2016 r. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na:

„Modernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Gminnych  w Starym Goździe”.

§1

Przedmiot umowy

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem                w Zespole Szkół Gminnych  w Starym Goździe”.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w  sali gimnastycznej i zapleczu  Zespole Szkół Gminnych  w Starym Goździe,  zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie   z zasadami wiedzy technicznej. Realizacja obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z opisem zawartym                  w projekcie budowlanym i przedmiarze robót.

2.Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy określają:

1) „Projekt budowlany modernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem  w Zespole Szkół Gminnych  w Starym Goździe”.

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

4) Oferta Wykonawcy.

Miejsce wykonania zamówienia – Stare Siekluki działka nr ewid. 358 gmina Stara Błotnica.

2.  Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji zleconych robót, w tym przewidziane                   w dokumentacji projektowej  i kosztorysie  do oferty zapewnia Wykonawca.

Obowiązki Stron

§ 2.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w dniu  podpisania umowy. Data podpisania umowy uważana jest za rozpoczęcie inwestycji określonej w § 1 ust. 1;

- Przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji w ilości 1 egzemplarz.

- Ustanowienie inspektora nadzoru

- Ustosunkowanie się w formie pisemnej do propozycji i zapytania Wykonawcy.

- Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace z zastrzeżeniami określonymi  w §17 niniejszej umowy.

§3

Podmiot, który zobowiązał się  do udostępniania zasobów  zgodnie z  art. 26 pkt 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada  solidarnie z Wykonawcą  za szkodę  zamawiającego powstałą  wskutek  nieudostępnienia tych zasobów.

§4

1.Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Zapewnienie przedstawiciela Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym.

- Dotrzymanie zgodności sposobu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Polskimi Normami     i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z projektem budowlanym.

- Oznaczenie terenu budowy zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami o ruchu drogowym i warunkami bhp.

- Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu o wynikłych kłopotach i okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość robót.

- Uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w naradach i zebraniach nt. realizacji przedmiotu umowy.

2. Utrzymanie terenu  budowy:

- Niezwłocznie  po protokolarnym  przejęciu  Terenu  budowy, Wykonawca jest zobowiązany  do  zagospodarowania terenu budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) zapewnienie   bezpieczeństwa  osób  przebywających   na terenie  budowy  oraz utrzymanie  terenu budowy  w odpowiednim   stanie  i porządku   zapobiegającym  ewentualnemu  zagrożeniu   bezpieczeństwa tych osób,

b) zabezpieczenie terenu przed wstępem  na teren  budowy    osób  nieuprawnionych,

c)  doprowadzenie niezbędnych  urządzeń  infrastruktury  technicznej  na teren budowy,

e) ponoszenie  kosztów   związanych  z korzystaniem  z urządzeń  infrastruktury technicznej  do celów związanych  z wykonaniem  robót budowlanych, próbami i odbiorami.

- Wykonawca jest zobowiązany  do zapewnienia   Inspektorowi  nadzoru inwestorskiego, osobom  upoważnionym oraz innym  uczestnikom  procesu  budowlanego , dostępu na teren budowy.

- W czasie  wykonywania  robót, wykonawca  jest zobowiązany  utrzymywać teren  budowy w stanie  wolnym od nadmiernych   przeszkód  komunikacyjnych , składować wszelkie  urządzenia   pomocnicze , sprzęt  materiały  i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku  oraz  usuwać   zbędne przedmioty  z terenu budowy.

- Po zakończeniu  robót  budowlanych  Wykonawca  jest zobowiązanych   uporządkować   teren budowy i przekazać  go  we  właściwym  stanie  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej   do dnia  odbioru  końcowego  robót.

- W przypadku stwierdzenia , że  teren budowy nie odpowiada  warunkom  określonym  w pkt 2.5, Inspektor  nadzoru  inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie teren budowy do należytego stanu. W przypadku nie  dostosowania się  do tych  zaleceń, po  uprzednim  bezskutecznym wezwaniu, skierowanym  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający  ma prawo zlecić  firmę  zewnętrznej doprowadzenie terenu  budowy do należytego stanu , a kosztami tych prac  obciążyć  Wykonawcę ( wykonanie zastępcze)

Terminy

§5

- Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia - 31 sierpnia 2016 rok.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie

z  „Harmonogramem rzeczowo-finansowym  robót”

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożonym przez siebie harmonogramem rzeczowo-finansowym, złożonym przed zawarciem niniejszej umowy  i stanowiącym załącznik   nr 3 do niej, który harmonogram rzeczowo-finansowy  musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

- W harmonogramie rzeczowo-finansowym  Wykonawca w szczególności wskazuje terminy realizacji poszczególnych prac budowlanych składających się na całość wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminach wynikających        z harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, o którym mowa w ust 3. W uzasadnionych przypadkach oraz w miarę postępu robót Wykonawca może dokonać aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym, że aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego robót dokonana w tym trybie nie może mieć żadnego wpływu na zmianę końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 5 ust.1.

- Rozpoczęcie   realizacji robót   budowlanych  przez Wykonawcę  nastąpi   po dniu  przekazania   przez Zamawiającego   Dokumentacji  projektowej  i po  protokolarnym   przejęciu  terenu   budowy przez kierownika budowy.

- Najpóźniej w dniu  zgłoszenia  przez Wykonawcę   gotowości   do odbioru końcowego , Wykonawca  ma  obowiązek  przekazania   Zamawiającemu  dokumentów , których  dołączenia   do zawiadomienia  o zakończeniu  budowy lub wniosku  o udzielenie                     o udzielenie  pozwolenia  na użytkowanie   wymagają przepisy Prawo budowlane.

Odbiory

§6

- Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy.

- Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt. 3.

- W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Odbiór  końcowy jest dokonywany  po zakończeniu  przez Wykonawcę  całości  robot budowlanych składających się na  przedmiot umowy, po zgłoszeniu przez  Wykonawcę  zakończenia robót  i zgłoszeniu  gotowości  do ich odbioru.

- Przed  zgłoszeniem  gotowości do odbioru końcowego  Wykonawca  przeprowadza  wszystkie  wymagane prawem próby  i sprawdzenia , zawiadamiając  o nich uprzednio Zamawiającego.

- W celu  dokonania  odbioru końcowego Wykonawca  przedstawia  Zmawiającemu komplet dokumentów  pozwalających  na ocenę  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  odbioru , a w  szczególności  :  protokoły  odbiorów  technicznych , świadectwa kontroli  jakości , certyfikaty i aprobaty techniczne  oraz  dokumentacje  powykonawczą ze wszystkimi  zmianami   dokonanymi   w toku  budowy.

- Przystąpienie  do odbioru  końcowego  następuje   w terminie  nie dłuższym   niż  10 dni roboczych  od dnia   zgłoszenia   robót  do odbioru   wpisem  do dziennika  budowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,                     z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

- Za dzień faktycznego  odbioru końcowego  uznaje  się dzień  podpisania  przez  upoważnionych   przedstawicieli  stron  protokołu  odbioru robót.

§7

- Terminy wykonania poprawek i zaleceń zostaną ustalone w protokółach odbiorów technicznych.

- Terminy usunięcia usterek w przypadku robót ulegających zakryciu zostaną uzgodnione każdorazowo z inspektorem nadzoru.

§8

Wykonawca będzie informować inspektora nadzoru o robotach ulegających zakryciu na jeden dzień przed ich zakończeniem.

Wynagrodzenie

§10

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………. złotych (słownie złotych: …………………………………………..  złotych, ).                                   Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie: ……………. złotych,

kwota netto: ……………….. zł.

- Wynagrodzenie ryczałtowe  o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane           z realizacją robót objętych dokumentacją projektową (stanowiąca załącznik do SIWZ tj., projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót oraz szczegółową specyfikacje techniczną wykonania  robót), w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych   z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie trzech faktur częściowych i faktury końcowej za wykonane przedmiotu zamówienia, zatwierdzonych przez Zamawiającego, na podstawie zatwierdzonych protokołów odbioru robót  częściowych i protokołu końcowego odbioru robót.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy ostateczne wynagrodzenie ustalone wg. przedłożonej oferty, na podstawie opracowanego kosztorysu powykonawczego za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych i zryczałtowane ceny jednostkowe podane w kosztorysie do oferty.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót i kosztorysem powykonawczym dotyczącym wykonania danego etapu.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§11

Warunki płatności

- Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych   stanowiących przedmiot umowy będzie  dokonywany na podstawie jednej  faktury końcowej.

- Faktury końcowa po zakończeniu całości robót potwierdzona protokołem końcowym odbioru robót zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego. Do faktury końcowej oprócz protokołu odbioru robót należy dołączyć kosztorysy powykonawcze.

- Fakturę należy wystawić na: Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica, NIP 798-14-58-221.

Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy……………………………………………………………………………………,       w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót  i kosztorysem powykonawczym dla każdego etapu oddzielnego zgodnie z harmonogramem płatności §11 punkt 3.

- Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę   wszystkich  dowodów  zapłaty, Zmawiający wstrzyma wypłatę należnego  wynagrodzenia Wykonawcy.

- Za dowody zapłaty Zamawiający uzna w szczególności uznanie rachunku bankowego podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy. Dowód powinien zawierać numer kontraktu  którego dotyczy zapłata należności.

§13

Wierzytelności

1. Wykonawca nie może  dokonać  zastawienia  lub  przeniesienia  w szczególności : cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności  wynikającej  z Umowy lub jej części, jak również  korzyści wynikającej  z Umowy lub  udziału  w niej  na osoby trzecie   bez  uprzedniej , pisemnej zgody Zamawiającego.

2. W przypadku  Wykonawcy będącego Konsorcjum , z wnioskiem  do Zamawiającego                  o wyrażenie  zgody  na dokonanie  czynności, o której mowa w pkt 1 występuje, podmiot reprezentujący  wszystkich członków Konsorcjum , zgodnie z  posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiający  nie wyrazi  zgody na dokonanie   czynności  określonej   w pkt. 1 dopóki  Wykonawca   nie przedstawi  dowodu zaspokojenia roszczeń  wszystkich  podwykonawców  , których  czynności byłyby regulowane ze środków objętych wierzytelnością  będąca  przedmiotem  czynności przedstawionej   do akceptacji.

4. Cesja , przelew  lub czynność  wywołująca  podobne  skutki , dokonane  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego, są  względem Zamawiającego bezskuteczne.

§14

Uprawnienia z tytułu  rękojmi i gwarancji  jakości

1. Wykonawca  ponosi wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność   z tytułu  rękojmi  za wady przedmiotu  Umowy  przez  okres …………. miesięcy  od daty  odbioru końcowego  robót , na zasadach   określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela  Zamawiającemu  na wykonane   roboty  budowlane , stanowiące   przedmiot  umowy, gwarancji jakości  na okres ………………, licząc   od daty  odbioru końcowego  robót.

3. W okresie  gwarancji i rękojmi Wykonawca  przejmuje  na siebie wszelkie obowiązki  wynikające   z serwisowania   i konserwacji  urządzeń, instalacji   i wyposażenia  mające   wpływ na trwałość   gwarancji producenta.

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć  Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne wystawione  przez  producentów  urządzeń , najpóźniej w dacie odbioru końcowego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca  nie  przystępuje  do usuwania wad lub usunie  wady                   w sposób  nienależyty, zamawiający , poza  uprawnieniami  przysługującymi  mu na podstawie  Kodeksu cywilnego , może  powierzyć   usunięcie wad podmiotowi  trzeciemu  na koszt  i ryzyko Wykonawcy (wykonanie  zastępcze), po uprzednim  wezwaniu Wykonawcy                i wyznaczeniu dodatkowego terminu odpowiedniego dla czasu usuwania wad.

6. Usunięcie  wad następuje na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone rękojmia  i gwarancja  nie naruszają  prawa  Zamawiającego do dochodzenia  roszczeń  o naprawienie szkody w pełnej  wysokości  na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§15

Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi, za pomocą podwykonawców, siłami własnymi oraz za pomocą podwykonawców, którym powierzy do wykonania następujące roboty:

- …………………………

- ……………………….

2.	Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom na następujących zasadach:

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo przedstawiony został projekt umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany do akceptacji.  Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy                          o podwykonawstwo lub jej zmiany będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń  do projektu umowy lub jej zmiany której  przedmiotem  są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań  określonych  w siwz,

- gdy przewiduje  termin zapłaty  wynagrodzenia   dłuższy niż określony w podpunkcie 3d §15  )

3)  Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo  musi spełniać poniższe uwarunkowania:

a)	umowa pomiędzy wybranym wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga formy pisemnej o charakterze odpłatnym, stanowiące cześć zamówienia

b)	integralną częścią umowy pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest część dokumentacji projektowej określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

c) wartość umowy  o podwykonawstwo nie może być wyższa  niż kwota podana w ofercie  za daną cześć zamówienia,

d) terminy zapłaty należności dla podwykonawcy lub kolejnego podwykonawcy nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty dostarczenia faktury wykonawcy lub podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,

e)	umowa zawarta pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odbioru częściowego                             i końcowego wykonanych robót,

f)	umowa zawarta pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót,

g)	umowa zawarta pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać okoliczności i warunki przewidywanych zmian do treści zawartej umowy,

h)	wysokości kar umownych w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą,                                 a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającym,

i)	umowa zawarta pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać numery rachunków bankowych, na które będą  przekazywane płatności

- Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń do projektu umowy, uważać się będzie za jego zaakceptowanie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                        o podwykonawstwo oraz każdej zmiany do umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia umowy  zgłasza  pisemny sprzeciw  do umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, której  przedmiotem  są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań  określonych  w siwz,

- gdy przewiduje  termin zapłaty  wynagrodzenia   dłuższy niż określony                              w podpunkcie 3d §15)

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej umowy. Obowiązek przedkładania umów o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub usługi nie dotyczy umów o wartości do 20 000,00 zł, których przedmiotem są:

- usługi z zakresu badań i pomiarów,

- transport materiałów budowlanych,

- wynajem sprzętu,

- zakup mediów.

Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż                   20 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa  w punkcie 6, jeżeli termin  zapłaty  wynagrodzenia  jest dłuższy  niż określone w punkcie 3d §15) zamawiający  informuje  o tym  wykonawcę  i wzywa  go do doprowadzenia  do zmiany tej  umowy pod rygorem  wystąpienia                        o zapłatę   kary umownej.

- Wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za roboty zlecone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w § 10 ust 1 , co stanowi kwotę: ……………….. zł, w formie …………………………………………..

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego                      z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§17

Kary umowne

I.1Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –                    w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1,

    - Za opóźnienie  w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (terminy zakończenia robót określono w § 5 ust. 1 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §10 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - Wykonawca usuwa wady lub usterki stwierdzone w okresie gwarancji w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistnieniu wad lub usterek.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawca zastrzega sobie możliwość wypłaty wynagrodzenia określonego w § 10 ust.1 niniejszej umowy pomniejszonego o wysokość kar umownych

  - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,             o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§18

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem okoliczności wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy                       w przypadkach:

a) konieczności zmiany terminu realizacji umowy w związku z:

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub

- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub

- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych i uzupełniających  mających wpływ na terminową realizację niniejszej umowy na skutek sytuacji niemożliwych wcześniej do przewidzenia.

4.kolizji z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami,

5.zmiany ustawowej wielkości podatku VAT.

§19

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca nie realizuje przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo- finansowym, a przerwa w realizacji trwa dłużej niż 30 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 30- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

2.Okoliczności określone w § 19 ust. 1 pkt 1 i 3 są podstawą do odstąpienia od umowy                 z winy Wykonawcy.

3.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru -     w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;

4. Odstąpienie od umowy,  powinno nastąpić w formie pisemnej

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5.W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają

następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego.

§21

W sprawach spornych decydujące będą rozstrzygnięcia sądów powszechnych.

§22

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Na tym umowę zakończono i podpisano:

ZAMAWIAJĄCY:							      WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA  GMINY