Zał. Nr 5

Wykonanie inwestycji własnych w 2005 r.

- Budowa studni głębinowej – plan 79.000 zł. wykonanie 72.975 zł.- 92,4% planu.

- Przebudowa drogi gminnej Kaszów –Osiny - plan 437.675zł. wykonanie  423.473 zł. –96,8 % planu.

- Przebudowa drogi gminnej Kobylnik -Sopot plan 445.000 zł. wykonanie 442.580 zł.-  99,5 % planu.

- Budowa drogi dojazdowej do pól Stary Gózd – Grodzisko  plan 160.000 zł. wykonanie 158.860 zł. –  99,3 % planu.

- Budowa drogi Kiełbów Osiedle  plan 200.000 zł. wykonanie  176.815        zł. – 88,4 % planu.

- Zakup działki pod parking plan 7.000 zł. wykonanie 6.679 zł.- 95,4% planu.

- Projekt pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji  plan 130.000 zł. wykonanie 43.590 zł. –33,5% planu.

- Wykonanie projektu na rozbudowę budynku Urzędu Gminy  plan 11.000 zł. wykonanie 9.171 zl.-83,4 % planu.

- Zakup komputerów oraz drukarko-kopiarki w Urzędzie Gminy plan 23.000 zł. wykonanie 22.887 zł.- 99,5%.

10.Rozbudowa remizy OSP Stara Błotnica  plan 10.000 zł. wykonanie

9.976 zł.- 99,8 % planu.

11.Termomodernizacja szkoły w Kaszowie plan 162.909 zł.

wykonanie 160.879 zł.-98,8 % planu.

12.Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do

GOPS-u  plan 5.000 zł. wykonanie 4.676 zł. – 93,5 % planu.

Oprócz inwestycji własnych dofinansowano zakup samochodu dla policji

plan 10.000 zł.  wykonanie 10.000 zł. – 100,0 % planu.

Ogółem plan inwestycji 1.680.584 zł. a wykonanie 1.542.561 zł. zł. co stanowi   91,8 % planu rocznego. Wykonanie inwestycji w 2005 roku  w stosunku do 2004 roku wzrosło o 533.558 zł.

Wydatki na inwestycje własne stanowią  16,1 % wydatków ogółem co prowadzi nie tylko do ilościowego zwiększenia rzeczowych zasobów samorządu ale służy również wyższemu standardowi zadań wykonywanych  przez jednostkę samorządu terytorialnego.