Załącznik do zapytania ofertowego - Projekt umowy

UMOWA  nr ……………. 

O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w dniu ………………………………  r. w  Starej Błotnicy pomiędzy:

Gminą Stara Błotnica,    26-806 Stara Błotnica 

REGON 670-224-019, NIP 798-14-58-221,

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną  przez:

 Wójta Gminy Stara Błotnica  – Marcina Kozdracha

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Lubeckiej - Zgiep 

a

………………………………………………………………………………………………………….

posługującą się numerami  REGON ………………….,  NIP ……………………….,

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą 

W wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej relacji Stary Kadłub-Siemiradz ”  odc. o długości 1637 m na działkach nr 564/7, 539/4, 541/6, 517/1, 604/6 obręb Kadłub,  działkach nr 119/3, 120/9, 120/11 obręb Błotnica Stara i działce nr 1 obręb Siemiradz,  gmina Stara Błotnica, którego zakres określony jest                      w dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Zamawiającego oraz udostępniony został Wykonawcy.
§2 Zakres zadań inspektora nadzoru inwestorskiego

Nadzór inwestorski obejmuje branżę drogową 
1. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Inspektorem, obejmuje: 
a) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
b) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego. 
c) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania. 
d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania,                  w szczególności w zakresie zgodności założeń przyjętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez wykonawcę robót budowlanych. 
e) Sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez wykonawcę robót w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacja projektową                        i kosztorysem inwestorskim, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dostarczenia harmonogramu rzeczowo- finansowego przez Zamawiającego. 
2. Ponadto Inspektor przyjmuje do wykonania następujące czynności: 
a. podstawowy nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej nad realizacją prac,

b. udział w naradach roboczych/radach budowy na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy,
c. udział w procesie przygotowania i kompletowania dokumentów odbiorowych, 
d. pomoc/wsparcie przy przygotowywaniu dokumentacji z realizacji poszczególnych zadań,
e. pomoc Zamawiającemu w realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych,
f. aktywny udział w realizacji  robót budowlanych w zgodności z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
g. tworzenie harmonogramów robót w cyklach ustalonych z inwestorem oraz tworzenie protokołów odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,
h. mediacje i rozjemstwo w sporach oraz wspieranie działań Zamawiającego związane z realizacją Projektu.
i. bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 
j. prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót.
k. sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
 i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
l. prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych                                           z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót.
m. stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie                           w próbach i odbiorach technicznych.
n. akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznych ze źródeł wskazanych przez wykonawcę robót budowlanych;
o. stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego.
§ 3

1. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 
2. Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Wykonawcy – Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  jest:  …………..………………………………………………………………. 

3. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, Wykonawca wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobom trzecim jest zabronione. 
§ 4

Maksymalny termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na 30 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru całego zakresu inwestycji ,
§ 5
Zamawiający przekaże Wykonawcy co najmniej następujące dokumenty: 
1. Dokumentację techniczną ;

2. Umowa z wykonawcą robót budowlanych wraz z załącznikami.
§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Ustalone w tej formie maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynikające                          z niniejszej umowy wyraża się kwotą w wysokości: ………………………zł brutto (słownie: ………………………………………..), 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust 1, płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
4. Płatność za pełnienie wykonanej usługi będzie realizowana  zgodnie z  poniższym zapisem: 

Płatność jest jednorazowa . Płatności nastąpi do 30 dni po odbiorze końcowym.
5. Należność za wykonane usługi Zamawiający ureguluje przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. 
§ 7

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających zapisach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki: 
1) Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami zgłoszeń budowy nie wymagających pozwolenia na budowę,  oraz warunkami terenowym inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 
2) Zapoznanie się z harmonogramem i zakresem planowanych robót; 
3) Udział w zatwierdzaniu, weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji; 
4) Udział w odbiorze częściowym i końcowym;

5) Rozstrzygnięcie w porozumieniu z Kierownikiem budowy oraz przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstających w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zasięgnięcie opinii autora projektu; 
6) Branie czynnego udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania; 
7) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących materiałów budowlanych, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie; 
8) Sprawdzanie prawidłowości i kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów; 
9) Uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od wykonawcy robót budowlanych usuniętych wad – potwierdzonych protokołem; 
10) Wykonawca obowiązuje się stawić na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego                        w przypadkach nagłych, powodujących zagrożenia realizacji budowy, pracujących ludzi  i mienia. 
§ 8
1. Strony ustalają możliwość odstąpienia od umowy przez każdą ze stron z minimalnym okresem wypowiedzenia wynoszącym: 14 dni.

2. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych                                   z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 
a. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
b. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, także w przypadku zawieszenia lub zakończenia prowadzonej działalności gospodarczej. 
3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, tj. o zawieszeniu lub zakończeniu działalności.
4. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy w pełnej wysokości. 
§ 9

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz za skutki swych działań                             i zaniechań związanych z realizacją świadczonej usługi na rzecz Zamawiającego. 
§ 10

1. Termin realizacji umowy: 4 miesiące od dnia podpisania umowy (do końcowego odbioru w/w zadania).
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w zakresie dat rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,                          w zależności od czasu trwania prac budowlanych. 
3. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy. Możliwe jest wprowadzenie zmian do umowy w zakresie terminów realizacji zadania. Zmiany uzależnione będą od postępów robót budowlanych. Zamawiający zakłada ich zakończenie nie później niż do 30.10.2026 r.
§ 11
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw. 
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności. 
6. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją Umowy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny zgodnie z siedzibą Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 
    ZAMAWIAJĄCY: 

 

                    WYKONAWCA:
………………………………………..
              ………………………………………..
